РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МИЛЛЕРОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТРЕНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2022 г.                                          №51	   	                   п. Долотинка

О внесении изменений в постановление № 46 от 19.07.2022 г. «О подготовке объектов инженерной инфраструктуры и социальной сферы Треневского сельского поселения эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 годов»

В целях обеспечения своевременной подготовки к предстоящему осенне - зимнему периоду объектов жилищного фонда, социальной сферы и инженерной инфраструктуры на территории Треневского сельского поселения Администрация Треневского сельского поселения постановляет:

1. Приложение № 2 к постановлению № 46 от 19.07.2022 г. изложить в новой редакции согласно приложению.

2.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Треневского

сельского поселения                                                              И.П. Гаплевская

Приложение

к постановлению

Администрации

Треневского сельского поселения

от 12.10.2022г. №51

Программа проведения проверок готовности Треневского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов

| № | Наименование | Срок | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | мероприятия | проведения |  |
| 1 | Проверка технического состояния зданий и сооружений (кровля, фасады, парадные, вентиляционные каналы, дымовые трубы) | до 31.08.2022г. | Здание: МБОУ Ленинская СОШ; МБОУ Полненская СОШ; МБОУ Терновская ООШ №2 МДОУ Долотинский детский сад; СДК в п. Долотинка; СДК в х. Треневка; СДК в сл. М – Полненская Долотинская библиотека Треневский ФАП; Терновский ФАП; Долотинский ФАП; М-Полненский ФАП . |
| 2 | Проверка технического состояния энергетических установок, систем водоснабжения и водоотведения запорной арматуры, оборудования котельных установок по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2022-2023 гг. | до 31.08.2022г. | Здание: МБОУ Ленинская СОШ; МБОУ Полненская СОШ; МБОУ Терновская ООШ №2 МДОУ Долотинский детский сад; СДК в п. Долотинка; СДК в х. Треневка; СДК в сл. М – Полненская Долотинская библиотека Треневский ФАП; Терновский ФАП; Долотинский ФАП; М-Полненский ФАП |
| 3 | Проверка выполнения работ по подготовке объектов социальной сфер к отопительному сезону | до 31.08.2022 г. | Здание: МБОУ Ленинская СОШ; МБОУ Полненская СОШ; МБОУ Терновская ООШ №2 МДОУ Долотинский детский сад; СДК в п. Долотинка; СДК в х. Треневка; СДК в сл. М – Полненская Долотинская библиотека Треневский ФАП; Терновский ФАП; Долотинский ФАП; М-Полненский ФАП |
| 4 | Подведение итогов подготовки объектов социальной сферы к отопительному сезону и выдача паспортов 2022-2023 гг. | до 31.08.2022г. | Здание: МБОУ Ленинская СОШ; МБОУ Полненская СОШ; МБОУ Терновская ООШ №2 МДОУ Долотинский детский сад; СДК в п. Долотинка; СДК в х. Треневка; СДК в сл. М – Полненская Долотинская библиотека Треневский ФАП; Терновский ФАП; Долотинский ФАП; М-Полненский ФАП |